CONINS — Reporte de Avance

Sistema de Control de Instructores · CDMC SENA

Fecha: 8 de julio de 2026

De: Laura (Frontend)  →  Para: Jair (Backend)

# Cambios realizados hoy (Frontend)

Todos los cambios son exclusivamente en el frontend (conins-frontend). No se tocó ningún archivo del backend.

## 1. Fix exportación PDF (RF-45)

Archivo: src/lib/exportPDF.ts — Reescritura completa.

•  Se corrigió la API de jspdf-autotable v5: el import era side-effect (import "jspdf-autotable") y el método era (doc as any).autoTable({...}). Ahora es import autoTable from "jspdf-autotable" + autoTable(doc, {...}).

•  Se actualizó el color verde al oficial del SENA (#39A900) en vez del genérico que había.

•  Se rediseñaron los 4 PDFs con header institucional, barra verde, footer con paginación, y tema "striped" más limpio.

•  Se agregó null safety en exportarOcupacionPDF (capacidad venía null y explotaba .toString()).

## 2. Filtros dinámicos en Horarios

Archivo: src/pages/horarios.tsx

•  Los dropdowns de Ficha e Instructor estaban hardcodeados con datos falsos. Ahora se generan dinámicamente con [...new Set(horarios.map(...))] desde los datos reales del API.

## 3. Modales de Fichas — Campos faltantes de la BD

Se identificaron 7 campos de la tabla fichas que no se mostraban en el frontend. Se actualizaron 3 modales:

•  DetailFichaModal.tsx — Reescritura completa. Se agregó sección de fechas (inicio/fin lectiva, inicio/fin productiva, fin ficha) en card gris, más ambiente y líder de programa. Hace fetch a api.fichas.getById() para obtener los datos completos.

•  EditFichaModal.tsx — Reescritura completa. Se eliminó PROGRAMAS_MOCK hardcodeado. Ahora carga programas, usuarios (líderes) y ambientes reales con Promise.allSettled. Se agregaron los 5 campos de fecha, selector de ambiente y líder. Jornada usa jornada_id numérico en vez de string.

•  CrearFichaModal.tsx — Se agregaron fecha_inicio_productiva y fecha_fin_productiva al formulario con sección organizada por etapas (lectiva/productiva).

## 4. NovedadFichaModal — Fix y mejoras (RF-47)

Archivo: src/components/fichas/NovedadFichaModal.tsx

•  Se corrigió bug: showForm no se reseteaba al reabrir el modal.

•  Se mejoró el espaciado general (padding, margins, gaps) porque estaba todo muy apretado.

## 5. Usuarios — tipo_documento y documento (RF-46)

Archivo: src/pages/usuarios.tsx

•  Se agregó tipo_documento y documento al tipo Usuario.

•  Se agregó columna "Documento" a la tabla (muestra tipo en uppercase + número).

•  La búsqueda ahora también filtra por número de documento.

# Nota importante de la jefa

ELIMINAR tipo_contrato: En la reunión con la jefa, nos indicó que el campo tipo_contrato (planta/contratista) no es relevante para el sistema y debe eliminarse. Esto implica:

•  Backend: Quitar tipo_contrato del modelo de instructores, del schema de validación, y de las queries.

•  Frontend: Ya lo tenemos en CreateInstructorModal, EditInstructorModal y DetailInstructorModal — Laura lo quitará una vez Jair confirme que el backend está limpio.

•  Base de datos: Evaluar si se elimina la columna o se deja como deprecated.

# Endpoints y cambios pendientes (Backend — Jair)

Estos son los cambios que el frontend necesita del backend para que todo funcione completo:

## P1. findById de fichas — Actualizar query

Archivo: backend/models/ficha.model.ts → método findById

•  El SELECT actual no retorna: fecha_inicio_lectiva, fecha_fin_lectiva, fecha_inicio_productiva, fecha_fin_productiva, fecha_fin_ficha, ambiente_id, lider_id.

•  Tampoco retorna ambiente (nombre) ni lider_nombre.

•  El frontend (DetailFichaModal) ya espera estos campos — solo falta que el query los incluya con los JOINs necesarios.

## P2. CRUD Novedades de Ficha (RF-47)

El frontend (NovedadFichaModal) ya está listo. Faltan estos 3 endpoints:

•  GET /api/fichas/:id/novedades — Listar novedades de una ficha

•  POST /api/fichas/:id/novedades — Crear novedad (tipo_novedad_id, fecha_inicio, fecha_fin_estimada, observacion)

•  PATCH /api/fichas/novedades/:id/toggle — Activar/desactivar novedad

El frontend usa api.fichas.getNovedades(), api.fichas.crearNovedad() y api.fichas.toggleNovedad() que ya apuntan a esas rutas.

## P3. Usuarios — Retornar tipo_documento y documento

Endpoint: GET /api/auth/usuarios

•  Agregar tipo_documento y documento al SELECT del listado de usuarios.

•  El frontend ya muestra la columna — si el API no los retorna, aparece "—".

## P4. Usuarios — Retornar ultimo_acceso

Endpoint: GET /api/auth/usuarios

•  La columna "Último Acceso" en la tabla de usuarios siempre muestra "-" porque el campo no viene del API.

## P5. Eliminar tipo_contrato

Como indicó la jefa, hay que limpiar tipo_contrato del backend:

•  Quitar del modelo instructor.model.ts

•  Quitar del schema de validación Zod

•  Quitar de las queries de create/update

•  Evaluar si se elimina la columna de la BD o se ignora

# Estado actual del proyecto por RF

| RF | Descripción | Frontend | Backend |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Registro administradores | Listo | Listo |
| RF-02 | Login administradores | Listo | Listo |
| RF-03 | Editar cuenta propia (admin) | Listo | Listo |
| RF-04 | Recuperar contraseña (admin) | Listo | Listo |
| RF-05 | Deshabilitar cuentas | Listo | Listo |
| RF-06 | Reactivar cuentas | Listo | Listo |
| RF-07 | Cerrar sesión (admin) | Listo | Listo |
| RF-08 | Registro instructores | Listo | Listo |
| RF-09 | Login instructores | Listo | Listo |
| RF-10 | Editar cuenta propia (instructor) | Listo | Listo |
| RF-11 | Recuperar contraseña (instructor) | Listo | Listo |
| RF-12 | Cerrar sesión (instructor) | Listo | Listo |
| RF-13 | Crear cuentas instructores | Listo | Listo |
| RF-46 | Documento identidad usuarios | Listo | Pendiente |
| RF-14 | Datos instructores (contrato, área) | Listo | Revisar* |
| RF-15 | Competencias por instructor | Listo | Listo |
| RF-16 | Novedades instructor | Listo | Listo |
| RF-17 | Registrar fichas | Listo | Listo |
| RF-18 | Editar fichas | Listo | Pendiente |
| RF-19 | Deshabilitar fichas | Listo | Listo |
| RF-20 | Consultar/filtrar fichas | Listo | Listo |
| RF-47 | Novedades de ficha | Listo | Pendiente |
| RF-21 | Registrar horarios | Listo | Listo |
| RF-22 | Editar horarios | Listo | Listo |
| RF-23 | Deshabilitar horarios | Listo | Listo |
| RF-24 | Grilla semanal horarios | Listo | Listo |
| RF-25 | Instructor referente ficha | Listo | Listo |
| RF-26 | Referente por programa | Listo | Listo |
| RF-27 | Asignar competencias | Listo | Listo |
| RF-28 | Asignar ambientes | Listo | Listo |
| RF-29 | Asignaciones provisionales | Listo | Listo |
| RF-30 | ELIMINADO v7.0 | — | — |
| RF-31 | Bloqueo temporal ambiente | Listo | Listo |
| RF-32 | Alerta carga horaria | Listo | Listo |
| RF-33 | Alerta jornada nocturna | Listo | Listo |
| RF-34 | Alerta ambiente ocupado | Listo | Listo |
| RF-35 | RAP duplicado en ficha | Listo | Listo |
| RF-36 | Suspensión de horario | Listo | Listo |
| RF-37 | Verificación conflictos | Listo | Parcial |
| RF-38 | Notificación al instructor | Listo | Parcial |
| RF-39 | Notificación a coordinación | Listo | Parcial |
| RF-40 | Notificación alertas críticas | Listo | Parcial |
| RF-41 | Consultas y panel carga | Listo | Listo |
| RF-42 | Estado asignaciones | Listo | Listo |
| RF-43 | ELIMINADO v7.0 | — | — |
| RF-44 | Consulta instructor propio | Listo | Listo |
| RF-45 | Exportar PDF | Listo | N/A |
| RF-48 | Filtrado por rol | Listo | Listo |
| RF-49 | Tipo actividad horario | Listo | Listo |
| RF-50 | Seguimiento RAP por ficha | Listo | Listo |
| RF-51 | Bitácora auditoría | Listo | Listo |

* RF-14 Revisar: quitar tipo_contrato por indicación de la jefa.