CONINS

Sistema de Control de Instructores — SENA CDMC

Reporte de Cambios Frontend

y Pendientes de Backend para Jair

Fecha: 28 de julio de 2026

Elaborado por: Laura Sofia

# 1. Resumen de cambios realizados en Frontend

A continuacion se listan todos los cambios implementados en el frontend de CONINS durante esta sesion de desarrollo. Estos cambios ya estan en el codigo y listos para integrar.

## 1.1 Wizard de Asignaciones (CrearAsignacionModal)

Se reescribio completamente el modal de crear asignacion como un wizard de 3 pasos:

Instructor + Grupo + Jornada + Ambiente + Lider. Paso 1:

Competencias habilitadas + RAPs. Con boton para habilitar competencias no activas directamente desde el wizard.Paso 2:

Resumen completo antes de confirmar (instructor, grupo, jornada, ambiente, competencias, RAPs, lider).Paso 3:

Archivos modificados: CrearAsignacionModal.tsx

## 1.2 Selector de Jornada

Se agrego selector de jornada (Manana, Mixta, Noche, Virtual) en el paso 1 del wizard de asignaciones. Se pre-llena automaticamente con la jornada del grupo seleccionado, pero la coordinadora puede cambiarla.

NOTA IMPORTANTE: Actualmente la jornada vive en la tabla 'ficha' (ficha.jornada_id), NO en la tabla 'asignacion'. El frontend envia jornada_id pero el backend no lo almacena en la asignacion.

## 1.3 Gestion de Competencias del Instructor

Se agrego seccion completa de gestion de competencias en DetailInstructorModal:

Ver competencias habilitadas del instructor

Agregar nuevas competencias (panel expandible)

Remover competencias (boton hover con confirmacion)

Habilitacion inline desde el wizard de asignaciones (paso 2)

Endpoints utilizados: GET/POST /instructores/:id/competencias, DELETE /instructores/:id/competencias/:compId

## 1.4 Reestructuracion del Sidebar

Se reorganizo el menu lateral con Asignaciones como eje central:

Asignaciones (accordion padre)

→ Asignaciones → Horarios → Instructores → Grupos → Competencias y RAPs → Ambientes

Se removio 'Programas' del menu (la pagina sigue existiendo pero no se navega a ella)

Orden logico: primero asignar, luego agendar, y abajo los catalogos de consulta

Aplica para los menus Admin, Coordinadora, Asistente y Subdirector.

## 1.5 Accesos Directos (Quick Links)

Se implementaron accesos directos clickeables en todas las tablas principales:

En tabla de Asignaciones:

Nombre del instructor → abre DetailInstructorModal

Numero de grupo → abre DetailFichaModal

Competencia → navega a Gestion de Competencias

Ambiente → abre VerAgendaAmbienteModal

En tabla de Grupos:

Numero de grupo → abre DetailFichaModal

Programa → navega a Gestion de Competencias

Columna Instructores → muestra nombres reales como badges clickeables que abren DetailInstructorModal

Dentro de DetailFichaModal:

Nombres de instructores asignados → clickeables, abren DetailInstructorModal

## 1.6 Correccion de Instructores en Detalle de Grupo

El DetailFichaModal no mostraba los instructores asignados porque el endpoint GET /fichas/:id no devuelve ese dato. Se corrigio cargando las asignaciones desde GET /asignaciones y filtrando por ficha_id en el frontend.

La columna 'Instructores' en la tabla de grupos ahora muestra los nombres reales (no el instructores_count del backend que estaba en 0).

## 1.7 Selector de RAPs

Se implemento selector de RAPs en:

CrearAsignacionModal (wizard paso 2) — checkboxes por competencia

CrearHorarioModal — dropdown de RAP

EditarHorarioModal — dropdown de RAP con pre-seleccion

Endpoints utilizados: GET /competencias/:id/raps, PUT /asignaciones/:id/competencia/:compId/raps

## 1.8 Otros cambios menores

Capacidad de ambientes: corregido para mostrar '—' cuando es null en vez de solo 'pax'

Tipo de formacion en Programas: se agrego badge 'Titulada' (azul) y 'Complementaria' (morado)

Filtro de instructores inactivos/historicos

# 2. Estado de integracion Frontend / Backend

La siguiente tabla muestra el estado de cada funcionalidad:

| Cambio / Funcionalidad | Frontend | Backend |
| --- | --- | --- |
| Wizard de asignaciones (3 pasos) | Listo | OK |
| Selector de RAPs en asignaciones | Listo | OK |
| Selector de RAPs en horarios | Listo | OK |
| Gestion competencias del instructor | Listo | OK |
| Sidebar reestructurado | Listo | OK |
| Accesos directos en tablas | Listo | OK |
| Instructores en detalle de grupo | Listo | Revisar |
| Jornada en asignaciones (almacenamiento) | Listo | Pendiente |
| instructores_count en GET /fichas | Listo | Pendiente |
| Instructores en GET /fichas/:id | Listo | Pendiente |

# 3. Pendientes de Backend (Jair)

Los siguientes puntos requieren cambios en el backend para completar la integracion:

## 3.1 [PRIORIDAD ALTA] Jornada en la asignacion

Problema: Actualmente la jornada solo existe en la tabla 'ficha' (ficha.jornada_id). El frontend ahora permite seleccionar la jornada al crear una asignacion, pero el backend no tiene donde guardarla a nivel de asignacion individual.

Opciones:

Opcion A: Agregar columna jornada_id a la tabla 'asignacion'. Esto permite que distintas asignaciones del mismo grupo tengan jornadas diferentes.

Opcion B: Cuando se crea la asignacion con una jornada distinta, actualizar la jornada del grupo (ficha.jornada_id). Mas simple pero menos flexible.

El frontend envia jornada_id en el payload de crear asignacion. Solo falta que el backend lo procese.

## 3.2 [PRIORIDAD ALTA] instructores_count en GET /fichas

Problema: El campo instructores_count que devuelve GET /fichas siempre retorna 0, incluso cuando hay asignaciones activas para ese grupo.

Solucion sugerida: Verificar el COUNT o subquery en el modelo de fichas. Debe contar asignaciones activas (activo = 1) agrupadas por ficha_id.

Workaround actual: El frontend carga todas las asignaciones y calcula el conteo manualmente. Esto funciona pero es ineficiente.

## 3.3 [PRIORIDAD MEDIA] Instructores en GET /fichas/:id

Problema: El endpoint GET /fichas/:id no devuelve un array de instructores asignados al grupo. El frontend esperaba res.data.instructores pero viene vacio.

Solucion sugerida: Agregar un JOIN o subquery en el getById del modelo de fichas que traiga las asignaciones activas con instructor_nombre, competencia, horas_asignadas, es_lider.

Workaround actual: El frontend hace una segunda llamada a GET /asignaciones y filtra por ficha_id.

## 3.4 [PRIORIDAD BAJA] Tildes en datos de la BD

Hay datos sin tildes en la base de datos. Por ejemplo: 'Tecnico en Asistencia Administrativa' en lugar de 'Tecnico en Asistencia Administrativa', 'Tecnologia en Analisis' en lugar de 'Tecnologia en Analisis'.

Esto es un tema de datos, no de codigo. Se puede corregir con UPDATE directo en MySQL.

# 4. Archivos frontend modificados

Lista completa de archivos con cambios en esta sesion:

Componentes:

src/components/asignaciones/CrearAsignacionModal.tsx — Reescrito como wizard

src/components/instructores/DetailInstructorModal.tsx — Gestion de competencias

src/components/fichas/DetailFichaModal.tsx — Carga real de instructores + onInstructorClick

src/components/horarios/CrearHorarioModal.tsx — Selector RAP

src/components/horarios/EditarHorarioModal.tsx — Selector RAP

src/components/layout/Sidebar.tsx — Reestructurado

Paginas:

src/pages/asignaciones.tsx — Accesos directos + modales

src/pages/fichas.tsx — Accesos directos + instructores reales

src/pages/ambientes.tsx — Fix capacidad null

src/pages/programas.tsx — Badge tipo formacion

src/pages/instructores.tsx — Prop puedeEditar

src/pages/horarios.tsx — Tipos extendidos

Fin del reporte